**Plan de Gestión de Riesgos**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Disparador** | **Problema** | **Tipo** | **Probabilidad de ocurrencia** | **coste** | **Exposición** | **Plan de actuación** |
| Demasiados warnings y errores acumulados | No compila el latex | Técnico | 3% | 1h | 0.03 | Arreglarlo y si no se consigue pasarlo a otro documento |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Temporada de resfriados | Enfermedad de un miembro del proyecto | Externo | 10% | 10h | 1 | Repartir el trabajo entre lo miembros sanos |
| Temporada de resfriados | Enfermedad de encargado de gestionar la fase | Externo | 2.5% | 10h | 0.25 | Elegir un nuevo encargado |
| Algún problema en los iniciales dados por el cliente | Modificación de los requisitos | Externo | 3% | 7h | 0.21 | Planificar y ejecutar las modificaciones necesarias |
| Trabajo crítico acumulándose en los últimos días | Presión excesiva del plan | Organizativo | 10% | 15h | 1.5 | Gestionar la carga de trabajo |
| Realización de pruebas pobres | Baja calidad | Técnico | 7% | 5h | 3.5 | Gestionar una solución adecuada |
| Vacaciones de navidad, tiempo de reuniones familiares | Salida de valladolid de un miembro | Externo | 15% | 15h | 225 | Repartir el trabajo, reorganizar las tareas |
| Escasa organización del Drive de los documentos de redacción común | Pérdida de algún documento en la nube | Técnico | 2% | 5h | 0.1 | Rehacer lo perdido y pasarles periódicamente al repositorio git |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |